}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Antonio Valenzuela Carrizo Alejandro Ignacio Troncoso Vicuña Ivan Javier Diaz Vega |
| --- | --- |
| Rut | 17.810.218-4 19.620.433-4 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EventRadar : Mapa inteligente de eventos locales |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software: creación de una aplicación web/móvil funcional y escalable. - Integración de sistemas y datos: conexión entre API externas, base de datos Supabase y servicios de mapas. - Seguridad de la información: implementación de autenticación, control de acceso y políticas RLS. - Gestión de proyectos informáticos: planificación en sprints, gestión colaborativa y control de versiones. - Aseguramiento de la calidad del software: pruebas, validación funcional y revisión de criterios de aceptación. |
| Competencias | - Analizar requerimientos y proponer soluciones informáticas acordes a las necesidades de los usuarios y de la organización. Se realiza levantamiento de requerimientos, definición de casos de uso y priorización del backlog funcional. - Diseñar e implementar una solución de software multiplataforma, utilizando técnicas y buenas prácticas de desarrollo. Desarrollo de una aplicación React + Vite + Tailwind, empaquetada para Android/iOS con Capacitor, siguiendo principios de diseño modular, componentes reutilizables y separación de responsabilidades. - Construir y administrar modelos de datos para soportar los requerimientos de la aplicación.Diseño e implementación de la base de datos en Supabase (PostgreSQL) con relaciones, vistas y políticas de acceso (RLS). - Programar consultas, servicios y endpoints para manipular información desde la base de datos y APIs externas. Uso de Supabase Client y Edge Functions (o backend Node.js/Express) para integrar fuentes como Eventbrite, Google Places y el modelo de IA. - Definir la arquitectura de la solución integrando cliente, servidor y base de datos. Arquitectura full stack basada en capas (frontend React, API Node/Supabase, BD PostgreSQL) con despliegue modular y comunicación vía REST/Edge Functions. - Implementar controles de seguridad y protección de datos. Aplicación de Supabase Auth, JWT, cifrado de contraseñas, validaciones en frontend/backend y configuración de RLS por rol. - Aplicar técnicas de inteligencia artificial para mejorar la experiencia y eficiencia de la solución.Integración de un modelo GPT/DeepSeek para la clasificación automática de eventos y generación de resúmenes breves. - Realizar pruebas y validaciones para asegurar la calidad del software. Ejecución de pruebas unitarias e integración (Vitest/Postman) y verificación en dispositivos móviles con Capacitor. - Gestionar el proyecto informático aplicando metodologías ágiles y herramientas de colaboración.Uso de Scrum adaptado, gestión de tareas en Trello/Notion, control de versiones en GitHub y revisión por sprint. - Comunicar resultados de manera clara, ética y colaborativa. → Documentación técnica, reportes de avance, demo funcional y presentación final del MVP ante la comisión docente. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente, la información sobre eventos locales (educativos, culturales, musicales, recreativos, entre otros) se encuentra fragmentada en diversas plataformas —como redes sociales, sitios web y afiches físicos—, lo que dificulta su búsqueda y planificación. Esta dispersión genera baja participación ciudadana, pérdida de oportunidades de difusión para organizadores y escasa visibilidad de la oferta cultural y educativa en las comunidades. El proyecto EventRadar busca resolver esta problemática al centralizar la información en una única plataforma accesible, donde los usuarios puedan visualizar eventos en curso y futuros sobre un mapa interactivo, con filtros por categoría, fecha y distancia. Su impacto beneficiará a: - Ciudadanos y turistas: mejor acceso a la oferta cultural y recreativa local. - Organizadores: mayor difusión y llegada a público objetivo. - Municipalidades y centros culturales: un canal unificado para promover actividades e iniciativas comunitarias. La aplicación comenzará enfocándose en Viña del Mar, con una arquitectura extensible que permitirá su expansión a otras regiones del país. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | EventRadar es una aplicación web/móvil desarrollada en React + Vite + Tailwind, empaquetada para Android/iOS mediante Capacitor, y respaldada por Supabase como base de datos y servicio de autenticación. El sistema permitirá: - Mostrar en un mapa interactivo los eventos actuales y próximos. - Realizar búsquedas y filtrado por fecha, categoría o distancia. - Registrar e iniciar sesión con roles diferenciados (usuario, organizador, administrador) mediante Supabase Auth y control de acceso RLS (Row Level Security). - Guardar favoritos y configurar alertas/notificaciones personalizadas con Capacitor Push Notifications. - Aplicar Inteligencia Artificial (DeepSeek . API) para clasificar automáticamente los eventos y generar resúmenes breves, mejorando la presentación y comprensión de la información. - Integrar APIs externas (como Eventbrite o Google Places) para importar y enriquecer la información de eventos. El backend opcional (BFF) en Node.js gestionará funciones de integración y seguridad adicional, mientras que Supabase Edge Functions permitirá automatizar tareas como la clasificación con IA o el control de duplicados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto EventRadar se alinea plenamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar competencias disciplinares clave: - Construcción de soluciones de software utilizando técnicas que sistematizan el proceso de desarrollo y mantenimiento. - Modelado e implementación de bases de datos escalables y seguras (Supabase). - Gestión de proyectos informáticos mediante metodologías ágiles (Scrum). - Integración de sistemas y APIs externas, asegurando interoperabilidad y consistencia de datos. - Aplicación de prácticas de seguridad informática, como validación, control de acceso, cifrado y protección de credenciales. - Uso de IA aplicada, contribuyendo a la innovación tecnológica y a la optimización de la experiencia de usuario. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo, compartimos el interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, especialmente en el ámbito de las aplicaciones web y móviles que integren bases de datos, APIs externas, seguridad e inteligencia artificial. El proyecto EventRadar refleja estos intereses al combinar estos elementos en un entorno de trabajo colaborativo y con impacto real en la comunidad. Cada integrante podrá aplicar y fortalecer sus especialidades: - Frontend: diseño e implementación de interfaces interactivas en React + Tailwind. - Backend y base de datos: gestión de Supabase, creación de endpoints y control de roles. - IA y seguridad: integración de modelos de IA, políticas RLS, pruebas y aseguramiento de calidad. La ejecución del proyecto fomentará también competencias transversales como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la planificación ágil y la responsabilidad profesional, preparando al equipo para los desafíos del campo laboral de la informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre académico, distribuyéndose en 7 sprints con entregas incrementales. La planificación cubre todas las etapas del ciclo de vida del software, desde el levantamiento de requisitos hasta el despliegue y presentación final. Duración estimada: 18 semanas (segundo semestre académico 2025). Metodología: Scrum adaptado, con sprints. Recursos disponibles: - Computadores personales y entornos locales de desarrollo (VS Code, Node.js). - Cuentas gratuitas en Supabase, Vercel, Render, Eventbrite API y Google Maps/Mapbox. - Emuladores Android (Android Studio) y Capacitor CLI. - Repositorio GitHub y tablero de control en Trello. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar EventRadar, una aplicación (PWA y móvil empaquetada con Capacitor) que permita visualizar en un mapa interactivo los eventos actuales y futuros (culturales, educativos, musicales, recreativos, etc.), integrando autenticación, base de datos en Supabase, seguridad, APIs externas e inteligencia artificial para clasificar y resumir eventos; con el fin de mejorar el acceso a la información y fomentar la participación ciudadana. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1 Arquitectura y datos - Diseñar la arquitectura full-stack (React + Vite + Tailwind + Capacitor / Node BFF opcional / Supabase) y el modelo de datos en Supabase (Postgres, Auth, Storage, Edge Functions) para el almacenamiento, consulta y gestión de eventos, usuarios y favoritos. 2 Interfaz y mapa - Implementar una interfaz web/móvil en React (Tailwind, componentes reutilizables) que muestre un mapa con eventos en curso y próximos, con búsqueda, filtros (fecha, categoría, distancia) y geolocalización del usuario (Capacitor Geolocation). - Integrar Mapbox GL JS (o Google Maps JS) para markers, clústeres y cálculo de distancias. 3 Autenticación y autorización - Incorporar Supabase Auth (email/contraseña y/o OAuth) y definir roles (usuario, organizador, administrador). - Aplicar control de acceso mediante RLS (Row Level Security) y validación de JWT emitidos por Supabase. 4 Favoritos, alertas y notificaciones - Desarrollar favoritos y listas personalizadas por usuario. - Implementar notificaciones (locales/push) con Capacitor Push Notifications para avisar sobre eventos cercanos o cambios relevantes. 5 Inteligencia Artificial - Integrar un servicio de IA (p. ej., DeepSeek/GPT) para: a) Clasificación automática de eventos en categorías, b) Generación de resúmenes breves y consistentes, c) Detección de duplicados entre fuentes externas. - Persistir metadatos/etiquetas en Supabase y registrar trazabilidad de inferencias. 6 Seguridad y buenas prácticas - Aplicar validación de datos (Zod/DTOs), protección de credenciales, cifrado de contraseñas (cuando aplique) y políticas RLS por rol. - Endurecer CORS, manejo seguro de variables de entorno y mínimos privilegios en Storage. 7 Integración con APIs externas - Conectar fuentes externas (p. ej., Eventbrite, Google Places) para importar eventos y enriquecer ubicaciones (geocodificación/places). 8 Gestión ágil y colaboración - Gestionar el desarrollo en 7 sprints, con planificación, dailies breves, revisión y retrospectiva por sprint; uso de GitHub (issues/PR), Trello/Notion para backlog y asignación por roles (frontend, backend/BD, IA/seguridad). 9 Calidad, documentación y entrega - Ejecutar pruebas unitarias e integración (Vitest/Postman), pruebas en dispositivos con Capacitor, y QA sobre flujos críticos. - Documentar arquitectura, endpoints, políticas RLS y decisiones de diseño; preparar informe técnico y demo funcional del MVP. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El desarrollo del proyecto EventRadar se realizará utilizando una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo pequeño de tres integrantes. El proceso contempla 7 sprints (uno por cada bloque de actividades), con reuniones semanales para control de avances y revisión de entregables. Cada sprint produce un incremento funcional del producto hasta alcanzar el MVP final en la semana de entrega. ### Etapas y planificación por Sprint #### Sprint 0 – Planificación y preparación inicial - Definición de arquitectura y configuración de entornos. - Diseño de mockups y flujo de usuario (Figma). - Revisión de requerimientos y definición del backlog. - Hito 1: Preparación completa. - Responsables: Equipo técnico completo. #### Sprint 1 – Autenticación y mapa básico - Desarrollo de API de autenticación (HU6) con Supabase Auth. - Implementación de UI de mapa básico (HU1). - Integración UI de autenticación (HU6). - Responsables: Backend y Frontend. #### Sprint 2 – Eventos y favoritos - Desarrollo de API para eventos CRUD (HU3). - Desarrollo de API para favoritos (HU2). - Implementación de UI de gestión de eventos y favoritos. - Responsables: Backend y Frontend. #### Sprint 3 – Notificaciones y geocodificación - Configuración del servicio de notificaciones (HU7) con Capacitor Push Notifications. - Integración de API de geocodificación (HU10). - Implementación UI de notificaciones y mejoras en formularios. - Responsables: Backend y Frontend. #### Sprint 4 – Filtros y geolocalización - Mejora de API de eventos para filtros avanzados (HU4). - Implementación de geolocalización del usuario con Capacitor Geolocation. - Implementación de UI de filtros en el mapa. - Responsables: Frontend y Backend. #### Sprint 5 – Rutas y panel de administrador - Integración de API de rutas. - Implementación de UI para visualizar rutas (HU9). - Desarrollo de API para panel de administrador (HU5): moderación y métricas. - Responsables: Backend y Frontend. #### Sprint 6 – Pruebas y aseguramiento de calidad - Ejecución de pruebas unitarias, integración y usabilidad (Vitest + Postman). - Validación de RLS y roles en Supabase. - Optimización de rendimiento y UI. - Responsables: Todos los integrantes. #### Sprint 7 – Despliegue y entrega final - Preparación de documentación técnica y manual de usuario. - Despliegue en entorno final (Vercel + Capacitor Build). - Presentación del MVP funcional y defensa del proyecto. - Hito Final: Entrega oficial del proyecto APT. - Responsables: Equipo técnico completo. ### Herramientas de gestión - Repositorio: GitHub. - Gestión ágil: Trello (backlog, sprint board). - Diseño UI: Figma. - Base de datos: Supabase. - Frontend: React + Vite + Tailwind + Capacitor. - Backend: Node.js + Express. - Pruebas: Vitest y emuladores Android Studio.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Épicas y User Stories | Documento que describe las épicas principales y las historias de usuario derivadas. | Permite guiar el desarrollo ágil y verificar que se consideren los requerimientos de los usuarios. |
| Avance | Arquitectura del sistema | Diagrama de componentes que muestra la relación entre frontend, backend, base de datos y APIs externas. | Asegura que el equipo y el docente visualicen la solución propuesta de manera clara y estructurada. |
| Avance | Prototipo de la App (wireframes) | Pantallas iniciales diseñadas en Figma u otra herramienta, representando flujo de navegación y mapa de eventos. | Permite validar tempranamente la usabilidad y diseño de la aplicación con los usuarios y el docente. |
| Avance | Plan de gestión de interesados | Matriz que identifica roles (usuario, organizador, administrador, docente, etc.) y su nivel de interés/influencia. | Facilita priorizar requerimientos y gestionar expectativas de los diferentes stakeholders. |
| Final | Product Backlog | Lista priorizada de funcionalidades (historias de usuario) a implementar en los distintos sprints. | Organiza y controla el desarrollo incremental bajo metodología ágil (Scrum). |
| Final | Sprint Backlog | Detalle de tareas técnicas comprometidas en un sprint específico. | Evidencia la planificación y distribución del trabajo en equipo. |
| Final | Matriz de trazabilidad de requisitos | Documento que relaciona requerimientos con sus correspondientes evidencias de implementación y pruebas. | Asegura la cobertura completa de los objetivos y facilita la verificación por parte del docente. |
| Final | Minutas de reuniones | Registro de acuerdos, tareas y responsables en cada sesión de trabajo del equipo. | Garantiza transparencia, seguimiento y responsabilidad compartida dentro del equipo. |
| Final | Producto funcional (MVP EventRadar) | Aplicación móvil en React Native/Expo con mapa interactivo, login, favoritos y clasificación automática de eventos. | Demuestra la implementación técnica del proyecto y su aporte como solución real. |
| Final | Repositorio en GitHub | Repositorio de control de versiones con el código fuente, issues y documentación del proyecto. | Evidencia la colaboración, control de cambios y trazabilidad del desarrollo por parte del equipo. |
| Final | Informe técnico + Presentación | Documento final con resultados, metodología y conclusiones, junto con la presentación del proyecto. | Demuestra el cumplimiento de los objetivos del proyecto y evidencia las competencias aplicadas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizar requerimientos y proponer soluciones | Definición de arquitectura y configuración de entornos | Configurar el entorno de desarrollo, repositorio y dependencias iniciales del proyecto. | Node.js, GitHub, VS Code | Semanas 1–1 | Equipo completo | Base del entorno colaborativo y control de versiones. |
| Diseñar e implementar software | Diseño de mockups y flujo de usuario (General) | Diseñar flujo general de navegación y pantallas clave del usuario. | Figma, Tailwind, React | Semanas 1–2 | Equipo completo | Permite validar la experiencia de usuario. |
| Diseñar e implementar software | Desarrollo API de Autenticación (HU6) | Implementar endpoints para registro, login y control de roles mediante JWT. | Node.js, Express, Supabase | Semanas 2–3 | Equipo completo | Pruebas iniciales con Postman. |
| Diseñar e implementar software | Implementación UI de mapa básico (HU1) | Crear vista de mapa con eventos en tiempo real. | React, Leaflet, Capacitor | Semanas 3–4 | Equipo completo | Requiere API de eventos y ubicación. |
| Diseñar e implementar software | Desarrollo API de eventos CRUD (HU3) | Crear endpoints para crear, leer, editar y eliminar eventos. | Node.js, Supabase | Semanas 4–5 | Equipo completo | Sincronizado con la interfaz. |
| Diseñar e implementar software | Desarrollo API para favoritos (HU2) | Implementar lógica y persistencia de favoritos. | Node.js, Supabase | Semanas 5–6 | Equipo completo | Depende del módulo CRUD. |
| Diseñar e implementar software | Implementación de notificaciones (HU7) | Configurar sistema de alertas y notificaciones push. | Firebase, Expo Notifications | Semanas 6–7 | Equipo completo | Validar en entorno móvil. |
| Aplicar IA en software | Clasificación y resumen de eventos | Integrar modelo IA para categorizar y resumir eventos. | DeepSeek/GPT, Node.js | Semanas 8–9 | Equipo completo | Optimizar rendimiento y uso de tokens. |
| Gestionar proyectos informáticos | Panel de administración y métricas | Implementar panel para gestión de eventos y métricas de uso. | React, Supabase | Semanas 10–11 | Equipo completo | Validar con roles de administrador. |
| Realizar pruebas de calidad | QA global y corrección de errores | Ejecutar pruebas unitarias y de integración. | Jest, Postman, Expo | Semanas 12–13 | Equipo completo | Ajustar según feedback docente. |
| Comunicar resultados | Preparación y documentación final | Redacción del informe técnico y demo final. | Word, PowerPoint, GitHub | Semanas 14–18 | Equipo completo | Presentación final ante comisión. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Versión Resumida del Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 1z2 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de Arquitectura y Configuración de Entornos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Mockups y Flujo de Usuario (General) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO: Preparación Completa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo API de Autenticación (HU6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación UI de Mapa Básico (HU1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación UI de Autenticación (HU6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo API para Eventos CRUD (HU3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo API para Favoritos (HU2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación UI de Gestión de Eventos y Favoritos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de Servicio de Notificaciones (HU7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de API de Geocodificación (HU10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación UI de Notificaciones y mejora en formulario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejora de API de Eventos para Filtros Avanzados (HU4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de Geolocalización del Usuario (HU1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación UI de Filtros en el Mapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de API de Rutas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación UI para Visualizar Rutas (HU9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo API para Panel de Admin (Moderación, Métricas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación UI de Panel de Administrador (HU5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Pruebas Globales y QA Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de Despliegue y Documentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO: ENTREGA FINAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |