Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 del proyecto EventRadar, el equipo ha avanzado de acuerdo con la planificación general establecida en la carta Gantt. Se han completado satisfactoriamente las tareas correspondientes a los primeros cuatro sprints, logrando avances concretos en los módulos principales del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Base de datos y autenticación: Se implementó la base de datos en Supabase, con tablas para usuarios, eventos y favoritos, junto con el sistema de autenticación mediante Supabase Auth y control de roles (usuario, organizador y administrador). Interfaz y mapa interactivo: Se desarrolló la pantalla principal de mapa en React Native/Expo, permitiendo visualizar eventos con markers dinámicos y filtrado básico. Creación y gestión de eventos: Los usuarios organizadores pueden crear, editar y eliminar eventos. Se incluyeron validaciones y sincronización con la base de datos. Favoritos y perfil: Los usuarios pueden guardar eventos en su lista personal de favoritos y acceder a su perfil con información básica. Notificaciones y alertas: Se configuró Capacitor Notifications, permitiendo recibir alertas locales sobre próximos eventos. |

| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizar requerimientos y proponer soluciones | Definición de arquitectura y configuración de entornos | Node.js, React Native CLI, Supabase (PostgreSQL), GitHub, VS Code | Semanas 1–2 | Diego / Alejandro | Arquitectura y entornos configurados. BD implementada en Supabase con tablas para usuarios, eventos y favoritos. | Completado | Migración definitiva desde Expo a React Native CLI. |
| Diseñar e implementar software | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Draw.io, Prisma, PostgreSQL | Semanas 2–3 | Diego | Modelo de datos funcional; relaciones entre eventos y usuarios probadas. | Completado | Ajustes en índices y claves foráneas. |
| Diseñar e implementar software | Implementación de autenticación (registro/login) | Node.js, Express, JWT, bcrypt, Postman | Semanas 3–4 | Alejandro / Diego | Autenticación funcional, tokens JWT validados y conexión estable con la BD. | Completado | Se agregó refresh token y validaciones adicionales. |
| Diseñar e implementar software | Módulo de mapa interactivo y UI principal | React Native CLI, react-native-maps, geolocalización | Semanas 3–4 | Diego | Pantalla principal funcional, muestra eventos con markers y ubicación actual del usuario. | Completado | Pendiente integrar marcador personalizado. |
| Diseñar e implementar software | CRUD de eventos (crear, editar, eliminar) | Node.js, Prisma ORM, Postman, Supabase | Semanas 4–5 | Iván (desarrollo local), Diego (soporte) | Funcionalidad desarrollada en local; pendiente integración con repo central. | En curso | Subir código al repositorio principal y mergear en Sprint 5. |
| Diseñar e implementar software | Módulo de favoritos y perfil de usuario | React Native CLI, Zustand, Supabase API | Semanas 4–5 | Diego | Módulo funcional; permite guardar y eliminar eventos favoritos por usuario autenticado. | Completado | Falta optimización de renderizado. |
| Aplicar IA en software | Prueba inicial de clasificación automática | Node.js, API DeepSeek/GPT | Semanas 4–5 | Diego / Alejandro | Endpoint de prueba funcional. Clasifica eventos por categoría. | En curso | Refinar prompts y reducir latencia de respuesta. |
| Gestionar proyectos informáticos | Gestión de tareas y seguimiento de sprints | Trello, GitHub Projects | Sprints 1–4 | Diego (seguimiento) | Avances registrados en Trello y GitHub. Participación irregular del equipo. | En curso | Reuniones fijas y registro de minutas semanales. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Durante esta fase se avanzó hasta el Sprint 4, cumpliendo los objetivos principales definidos en la carta Gantt. El equipo logró establecer la base técnica del proyecto EventRadar, implementando la arquitectura, la base de datos y las funciones esenciales de autenticación, mapa interactivo, creación de eventos y módulo de favoritos. El cambio desde Expo hacia React Native CLI permitió mayor control sobre las dependencias nativas, logrando compatibilidad con librerías como react-native-maps, autenticación JWT y gestión local de favoritos. Aunque existieron dificultades de coordinación dentro del equipo, los avances técnicos reflejan un progreso sostenido y alineado con la planificación inicial. 3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Durante el desarrollo de los primeros cuatro sprints del proyecto EventRadar, se identificaron diversos factores que influyeron directamente en el cumplimiento de las actividades planificadas. A continuación, se detallan los principales aspectos que facilitaron y dificultaron el avance, junto con las acciones tomadas para abordarlos. Factores que han facilitado el desarrollo - Claridad técnica del stack utilizado: la definición temprana de herramientas (React Native CLI, Node.js, Supabase/PostgreSQL y Prisma) permitió estructurar el trabajo sin depender de entornos externos como Expo. - Avance sostenido en los módulos base: se completaron de manera satisfactoria la configuración del entorno, la base de datos, la autenticación JWT, el mapa interactivo y el módulo de favoritos. - Capacidad de adaptación: el equipo logró ajustar la planificación al migrar desde Expo a React Native CLI sin perder funcionalidad, manteniendo la estabilidad del proyecto y cumpliendo los objetivos técnicos propuestos. - Uso de herramientas colaborativas: GitHub, Trello y Postman facilitaron la gestión de tareas, pruebas y registro de avances técnicos. Factores que han dificultado el desarrollo - Falta de coordinación horaria: la compatibilidad de tiempos laborales y académicos dificultó las reuniones de seguimiento, reduciendo la frecuencia de revisión en equipo. - Escasa evidencia: el trabajo distribuido entre entornos locales dificultó generar registros grupales consistentes, lo que impactó la trazabilidad de avances y evidencias solicitadas por la asignatura.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Durante esta fase no se eliminaron actividades del plan original, pero sí se realizaron ajustes técnicos y de planificación para optimizar el desarrollo y adaptarlo a las condiciones reales del equipo. El ajuste más importante fue la migración desde Expo hacia React Native CLI, debido a limitaciones de compatibilidad con librerías nativas como react-native-maps y módulos de autenticación. Este cambio implicó reconfigurar el entorno y modificar parte del código base, pero permitió un mejor control del proyecto y un entorno más estable para continuar el desarrollo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Hasta el Sprint 4 el proyecto EventRadar se encuentra al día, cumpliendo con todas las actividades planificadas para esta fase. Se completaron los módulos de autenticación, mapa interactivo, gestión de eventos, favoritos y la integración base con la base de datos en Supabase , además de la configuración del entorno bajo React Native CLI. Las actividades que aún no se han iniciado corresponden a las etapas planificadas para los Sprints 5 en adelante, por lo tanto, no se consideran atrasadas. Entre ellas se encuentran la integración definitiva de la inteligencia artificial (clasificación avanzada de eventos) y el panel de administración con métricas de uso, ambos definidos para la próxima fase del proyecto. El equipo decidió concentrar los esfuerzos en cerrar correctamente los entregables hasta el Sprint 4, garantizando un producto estable y funcional antes de continuar con los módulos complementarios. Estrategias para los próximos sprints: - Reanudar el trabajo en equipo con reuniones semanales para la planificación de la Fase 3. - Integrar las tareas pendientes (IA y panel de administración) en el Sprint 5 y 6, siguiendo la carta Gantt. - Consolidar la documentación técnica y repositorio para facilitar la continuidad del desarrollo. De esta manera, el avance se mantiene dentro de los plazos establecidos para la Fase 2, y las tareas restantes se abordarán en la siguiente entrega sin afectar el cumplimiento general del proyecto.