|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos logrado completar la mayoría de las actividades planificadas, aunque con algunos ajustes en los tiempos. El desarrollo de la aplicación EventRadar ha avanzado significativamente, cumpliendo con las funcionalidades principales. Lo facilito los lenguajes que ocupamos como react y la base de datos como supabase, y lo dificulto la integración de apis aveces la sincronización de los mapas con los filtros o algunos erros de importación aprender de geoolocalizacion pero nada alginal que no podamos superar

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Lo que HICIMOS: - Consultar documentación oficial y buscar en Stack Overflow - Debugging constante con console.log y herramientas de desarrollo - Simplificar código - eliminar lo innecesario, refactorizar - Priorizar features - hacer primero lo esencial (mapa, auth, eventos) - Testing continuo - probar cada cambio inmediatamente Lo que PLANEAMOS: - Implementar tests automatizados para evitar errores - Optimizar rendimiento - lazy loading y caché - Mejor gestión del tiempo - reuniones semanales y plazos realistas - Capacitación en tecnologías nuevas que usamos - Mejorar control de versiones - branches y code reviews

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? considero que logré aplicar conocimientos de varias áreas (bases de datos, desarrollo web, UX/UI, APIs) en un producto real. Sin embargo, reconozco que en el ámbito profesional se requiere mayor rigurosidad en testing y documentación. Este proyecto me preparó mejor para enfrentar desafíos reales en la industria.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes que tengo: - Escalabilidad - ¿Cómo manejar miles de eventos sin afectar el rendimiento del mapa? - Seguridad - ¿Estoy aplicando correctamente las mejores prácticas de seguridad en Supabase? - Monetización - Si esto fuera real, ¿cómo implementar un modelo de negocio sostenible? Preguntas para el DOCENTE: - ¿Cómo evalúan la calidad del código vs funcionalidad? - ¿Qué pesa más en la nota final? - ¿Qué arquitectura recomiendan para proyectos de este tipo? - ¿Microservicios? ¿Monolito modular?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual ha funcionado bien, pero se pueden hacer ajustes para optimizar el trabajo restante. considero necesario redistribuir para balancear mejor la carga de trabajo y asignar las nuevas tareas críticas que surgieron. La clave es que todos participen en testing y documentación para mantener calidad uniforme.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Buena comunicación - Nos mantenemos al tanto del avance de cada uno - Compromiso del equipo - Todos cumplieron con sus responsabilidades - Resolución colaborativa - Cuando alguien se atascaba, los demás ayudaban - Complementariedad de habilidades - Cada uno aportó desde sus fortalezas - Flexibilidad - Supimos adaptarnos cuando surgieron imprevistos - Ambiente de respeto - Se valoraron todas las ideas y opiniones A mejorar: - Reuniones más estructuradas - A veces perdíamos tiempo sin agenda clara - Mejor uso de Git - Conflictos en merges, falta de branches por feature - Documentación continua - Dejamos mucha documentación para el final Funcionamos bien como equipo y logramos los objetivos principales. La comunicación y el compromiso fueron sólidos. Sin embargo, podemos mejorar en organización, metodología de trabajo y procesos técnicos como Git