## 1. Resumen del Sprint

El Sprint 1 marca el inicio del desarrollo de EventRadar. El enfoque principal ha sido establecer una base técnica sólida, configurar la infraestructura de backend y desarrollar las funcionalidades esenciales de autenticación y navegación. El equipo ha logrado completar el 100% del trabajo planificado, sentando las bases para las futuras funcionalidades centradas en el usuario.

## 2. Objetivos del Sprint

Los objetivos definidos para este sprint fueron:

- Configurar el entorno de desarrollo: Establecer el stack (React, Vite, Capacitor) y los pipelines de CI/CD iniciales.

- Implementar sistema de autenticación: Permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión de forma segura.

- Diseñar y crear base de datos inicial: Modelar y desplegar el schema inicial en Supabase.

- Desarrollar navegación básica: Crear la estructura de navegación principal de la aplicación.

## 3. Métricas Clave

### Gráfico Burndown (Sugerido)

(Descripción del gráfico) Un gráfico Burndown que muestra una línea descendente constante desde 21 puntos hasta 0, finalizando exactamente en la fecha de cierre del sprint, indicando un progreso saludable y predecible.

## 4. Backlog Completado (User Stories)

### 1. US-001: Registro de Usuario (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero registrarme en la aplicación usando email y contraseña.

- Implementación:

  - Formulario de registro (RegisterPage.jsx) con validación en tiempo real.

  - Integración directa con Supabase Auth.

  - Manejo de errores (email duplicado, contraseña débil).

  - Redirección automática al dashboard post-registro.

### 2. US-002: Inicio de Sesión (3 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mis datos.

- Implementación:

  - Formulario de login (LoginPage.jsx) con validación.

  - Persistencia de sesión segura usando localStorage y el cliente de Supabase.

  - Funcionalidad de "Recuperar contraseña" (vía email).

  - Manejo de errores de credenciales inválidas.

### 3. US-003: Base de Datos Inicial (8 Puntos) ✅

- Descripción: Como desarrollador, necesito una base de datos para almacenar eventos.

- Implementación:

  - Diseño de Diagrama ER con 7 tablas principales (publicado en database/initial_schema.sql).

  - Tablas clave: events, event_categories (con 7 categorías predefinidas), favorites, notifications.

  - Implementación de Row Level Security (RLS) básico para proteger los datos del usuario.

  - Creación de índices para optimizar búsquedas futuras.

### 4. US-004: Navegación Principal (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero navegar entre diferentes secciones de la app.

- Implementación:

  - Barra de navegación inferior fija (estilo Instagram) usando Tailwind CSS.

  - 5 pestañas definidas: Mapa, Eventos, Crear, Favoritos, Perfil.

  - Navegación fluida implementada con React Router 6.x.

  - Indicadores visuales (con iconos Lucide React) para la sección activa.

  - Transiciones suaves entre vistas.

## 5. Demostración y Artefactos Técnicos

### Funcionalidades Demostradas al Product Owner

- Flujo de Registro: Creación exitosa de un nuevo usuario con validación.

- Flujo de Login: Inicio de sesión, persistencia (cierre y reapertura de app) y recuperación de contraseña.

- Navegación: Transición fluida entre las 5 pestañas principales.

- Base de Datos: Verificación en el dashboard de Supabase de la creación de tablas y políticas RLS.

- Build Android: Presentación del APK funcional desplegado en un emulador de Android.

### Artefactos Técnicos Creados

- src/contexts/AuthContext.jsx: Contexto global para manejar estado de autenticación.

- src/pages/auth/LoginPage.jsx / RegisterPage.jsx: Componentes de autenticación.

- src/pages/DashboardPage.jsx: Contenedor principal de la app post-login.

- src/lib/supabase.js: Cliente e inicialización de Supabase.

- database/initial_schema.sql: Script SQL para la creación de la DB.

- capacitor.config.ts: Configuración de Capacitor para el proyecto Android.

## 6. Feedback del Product Owner

- ✅ Aprobado: El sistema de autenticación se percibe robusto y sigue las mejores prácticas.

- ✅ Aprobado: La navegación es intuitiva, moderna y ágil, alineada con la visión del producto.

- 💡 Sugerencia: Agregar animaciones de carga (esqueletos o spinners) durante las llamadas a Supabase para mejorar la UX.

- 💡 Sugerencia: Considerar la implementación de un "Modo Oscuro" en un futuro sprint, ya que es una característica muy demandada.

## 7. Retrospectiva

### ¿Qué funcionó bien?

- Colaboración: Excelente comunicación y pair programming entre los 4 desarrolladores.

- Supabase: La configuración de Supabase Auth y la base de datos fue más rápida de lo esperado, gracias a su clara documentación.

- Claridad: Las User Stories estaban bien definidas, lo que facilitó la implementación.

### ¿Qué podemos mejorar?

- Estimación de RLS: La implementación de Row Level Security (RLS) fue más compleja de lo estimado (tomó 1 día extra). Necesitamos asignar más puntos a tareas de seguridad de base de datos.

- Pruebas: Necesitamos integrar pruebas en dispositivos físicos reales más temprano. El emulador ocultó un problema de build de Gradle.

- Dailies: Las reuniones diarias podrían ser más efectivas si nos enfocamos más en bloqueos y menos en reportar tareas.

## 8. Impedimentos Resueltos

- Build de Android (Gradle): El build inicial de Capacitor fallaba. Se solucionó actualizando la versión de Gradle en android/build.gradle.

- Error de CORS en Supabase: Las peticiones desde localhost eran bloqueadas. Se solucionó configurando los dominios permitidos en el dashboard de Supabase.

- Conflictos de Merge (Git): Hubo 2 conflictos de merge en el AuthContext. Se resolvió estableciendo una estrategia de branches (GitFlow ligero) y rebasing frecuente.

### Conclusión

El Sprint 1 ha sido un éxito rotundo, completado al 100%. La base técnica está sólida y el equipo está listo para comenzar a construir las funcionalidades de valor principal para el usuario en el Sprint 2.