# EventRadar - Documento de Sprint 2 Review

## "Visualización de Eventos y Favoritos"

## 1. Resumen del Sprint

Basado en la sólida autenticación y navegación del Sprint 1, el Sprint 2 se centró en construir el corazón de EventRadar: descubrir y gestionar eventos. El equipo ha implementado exitosamente el mapa interactivo, un sistema de filtros avanzado y la funcionalidad de favoritos, entregando el 100% del valor comprometido y aumentando significativamente la velocidad del equipo.

## 2. Objetivos del Sprint

- Implementar mapa interactivo: Permitir a los usuarios visualizar eventos geográficamente.

- Desarrollar lista de eventos: Crear una vista de lista con filtros avanzados (categoría, fecha, ubicación).

- Implementar sistema de favoritos: Permitir a los usuarios guardar eventos de interés.

- Crear página de detalles: Mostrar toda la información relevante de un evento.

## 3. Backlog Completado

### 1. US-005: Mapa Interactivo (13 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero ver eventos en un mapa interactivo.

- Implementación:

  - Integración de Leaflet.js con React Leaflet sobre tiles de OpenStreetMap.

  - Marcadores personalizados según categoría del evento (Música 🎵, Arte 🎨).

  - Geolocalización del usuario (GPS) vía Capacitor.

  - Clusterización de marcadores (marker-cluster) para optimizar rendimiento con muchos eventos.

  - Componente clave: src/components/MapView.jsx.

### 2. US-006: Filtros Avanzados (8 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero filtrar eventos por categoría, fecha y ubicación.

- Implementación:

  - Panel de filtros desplegable (src/components/FilterPanel.jsx).

  - Filtros funcionales: 7 categorías, 15 regiones de Chile.

  - Ordenamiento por Prioridad, Fecha, etc.

  - Buscador en tiempo real con debounce para evitar peticiones excesivas.

### 3. US-007: Sistema de Favoritos (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero marcar eventos como favoritos.

- Implementación:

  - Botón de "corazón" (src/components/FavoriteButton.jsx) con animación.

  - Sincronización instantánea con tabla favorites en Supabase.

  - Persistencia offline básica con localStorage para UX fluida.

  - Badge de contador en la pestaña "Favoritos".

### 4. US-008: Detalles del Evento (8 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero ver detalles completos de un evento.

- Implementación:

  - Página dedicada (src/pages/EventDetailPage.jsx) con toda la info.

  - Galería de imágenes, mapa incrustado (Leaflet) con ubicación exacta.

  - Botones CTA: "Compartir" y "Ir al evento" (link externo).

### 5. US-009: Búsqueda de Eventos (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero buscar eventos por nombre o descripción.

- Implementación:

  - Barra de búsqueda en la vista de lista.

  - Búsqueda en tiempo real (debounce 300ms) contra Supabase (usando LIKE/ILIKE).

  - Resaltado de coincidencias y mensaje "Sin resultados".

  - Historial de búsquedas simple (localStorage).

## 4. Demostración y Arquitectura

### Funcionalidades Demostradas

- Mapa Interactivo: Se mostró el mapa cargando 50+ eventos de prueba, con clusters y popups funcionales.

- Filtros: Se demostró el filtrado en tiempo real por categoría ("Música") y región ("Metropolitana").

- Favoritos: Se agregó un evento a favoritos, mostrando la animación y la persistencia al recargar.

- Detalles: Se navegó a la página de detalles de un evento, mostrando el mapa incrustado y la galería.

- Geocoding: Se usó la API de Nominatim para convertir direcciones de eventos en coordenadas (lat, long) para el mapa.

## 5. Feedback del Product Owner

- ✅ Aprobado: "El mapa es increíblemente intuitivo y rápido. La clusterización funciona de maravilla."

- ✅ Aprobado: "Los filtros cubren el 90% de las necesidades del usuario. ¡Gran trabajo!"

- 💡 Sugerencia: Agregar un filtro por rango de precios (Gratis, <$10.000, etc.).

- 💡 Sugerencia: Implementar un toggle de modo "Lista/Grilla" en la vista de eventos.

- ⚠️ Observación: Se notó una leve ralentización al cargar más de 200 eventos en el mapa. El rendimiento debe monitorearse.

## 6. Retrospectiva

### ¿Qué funcionó bien?

- Integración de Leaflet: Fue más sencilla de lo esperado gracias al wrapper react-leaflet.

- Pair Programming: El desarrollo del MapView.jsx se hizo en pareja, lo que aceleró la resolución de problemas complejos (geolocalización y clusters).

- Pruebas E2E (Cypress): Las pruebas automatizadas detectaron 2 bugs de regresión en los filtros antes de la demo.

### ¿Qué podemos mejorar?

- Estimación de Geocoding: La integración con Nominatim y el manejo de sus límites de tasa fue optimista. Tomó 2 días extra de afinación.

- Estados de Carga: Necesitamos implementar mejores skeletons (animaciones de carga). Actualmente, la app "salta" cuando los datos cargan.

- Documentación: La documentación de los componentes debe hacerse en paralelo al desarrollo, no al final.

## 7. Impedimentos y Deuda Técnica

### Impedimentos Resueltos

- Leaflet en Android: Los tiles del mapa no renderizaban en el APK de Android. Se solucionó actualizando Leaflet a v1.9.4 y corrigiendo paths.

- Marcadores y Filtros: Los marcadores desaparecían incorrectamente al aplicar un filtro. Se corrigió la lógica de dependencias en useEffect.

- Sync de Favoritos: Los favoritos no se actualizaban en tiempo real. Se agregó un optimistic UI update (actualizar la UI antes de la respuesta de Supabase) para mejorar la UX.

### Deuda Técnica Identificada

- Refactorizar MapView.jsx: El componente creció a más de 400 líneas. Debe dividirse en hooks y componentes más pequeños.

- Cache de Geocoding: Estamos llamando a Nominatim cada vez. Debemos implementar un cache (en DB o localStorage) para las coordenadas.

- Optimizar Re-renders: El FilterPanel causa que toda la lista de eventos se re-renderice innecesariamente. Usar React.memo.

### Conclusión

El Sprint 2 ha sido un éxito, entregando la funcionalidad core de la aplicación. El usuario ahora puede descubrir, filtrar y guardar eventos de manera fluida. El incremento en la velocidad demuestra la madurez del equipo.