# EventRadar - Documento de Sprint 5 Review

## "Sistema de Recomendaciones con IA y Mejoras"

## 1. Resumen del Sprint

Este es el Sprint final del MVP de EventRadar. El enfoque fue implementar la característica estrella: un sistema de recomendaciones personalizado ("Para Ti") basado en IA (lógica de scoring). Además, el equipo abordó deuda técnica clave, optimizó el rendimiento general y entregó la funcionalidad de "Modo Oscuro", solicitada por el PO en el Sprint 1. El equipo completó exitosamente todos los puntos planificados, logrando un cierre de proyecto exitoso.

## 2. Objetivos del Sprint

- Implementar tracking de interacciones: Registrar el comportamiento del usuario para alimentar la IA.

- Desarrollar algoritmo de recomendaciones: Crear una lógica de scoring para personalizar eventos.

- Crear UI "Para Ti": Mostrar los eventos recomendados al usuario.

- Optimización y pulido: Abordar deuda técnica (refactor) y añadir Modo Oscuro.

## 4. Backlog Completado (User Stories)

### 1. US-020: Tracking de Interacciones (13 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero que la app aprenda mis preferencias automáticamente.

- Implementación:

  - Servicio trackingService.js para registrar interacciones: view, click, favorite_add, share, search.

  - Medición de duración de visualización (endEventView).

  - Todos los datos se envían a la tabla user_interactions en Supabase.

### 2. US-021: Algoritmo de Recomendaciones (21 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero recibir recomendaciones personalizadas de eventos.

- Implementación:

  - Algoritmo de scoring (recommendationService.js) implementado en lógica de cliente (JS).

  - Estrategias de Scoring:

    - Content-Based (Categorías preferidas): +20 pts

    - Location-Based (Cercanía): +5 pts

    - Popularity Score (Trending): +15 pts

    - Similarity Score (Similar a favoritos): +25 pts

  - Función getPersonalizedRecommendations() que calcula el score para todos los eventos y devuelve el TOP 12.

### 3. US-022: UI "Para Ti" (8 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero ver una sección "Para Ti" con eventos recomendados.

- Implementación:

  - Nueva pestaña "Para Ti" (✨) en la navegación principal.

  - Loading state: "Generando recomendaciones...".

  - Fallback a "Eventos Populares" para usuarios anónimos o nuevos.

  - Badges "TOP 1", "TOP 2" en las cards.

### 4. US-023: Eventos Similares (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero ver eventos similares en la página de detalles.

- Implementación:

  - Sección "Eventos Similares" al final de EventDetailPage.jsx.

  - Algoritmo de similitud simple (misma categoría, ubicación cercana, rango de precio).

### 5. US-024: Base de Datos para IA (8 Puntos) ✅

- Descripción: Como administrador, necesito tablas en la base de datos para el sistema de IA.

- Implementación:

  - Tabla user_interactions (índices en user_id, event_id).

  - Tabla event_popularity (con trending_score).

  - Trigger de Supabase que actualiza trending_score en event_popularity con cada nueva interacción (click, favorite).

### 6. US-025/026: Refactor y Modo Oscuro (Puntos incluidos en otras US) ✅

- Descripción: (Deuda Técnica) Optimizar rendimiento y añadir Modo Oscuro.

- Implementación:

  - Refactor: Implementación de React.memo y useCallback en componentes clave (ej. EventCard). Lazy loading de páginas.

  - Modo Oscuro: Implementado con Tailwind CSS (dark: variant) y un hook useDarkMode.js con persistencia en localStorage.

## 5. Arquitectura del Sistema de Recomendación

El sistema de IA (scoring) se ejecuta actualmente en el cliente por simplicidad del MVP.

### Diagrama de Flujo: Recomendación "Para Ti"

## 6. Demostración

### Funcionalidades Demostradas

- Tracking: Se navegó por la app (clics, favoritos) y se mostraron los nuevos registros en la tabla user_interactions.

- "Para Ti" (Anónimo): Se mostró la pestaña "Para Ti" en modo logout (mostrando eventos populares/trending).

- "Para Ti" (Personalizado): Se hizo login y se mostró la pestaña "Para Ti" con eventos alineados a las interacciones previas (ej. "Música").

- Eventos Similares: Se abrió un evento y se mostró la sección "Eventos Similares" al final.

- Modo Oscuro: Se activó el toggle de Modo Oscuro, mostrando la transición suave de toda la UI.

- Performance: Se mostró un reporte de Lighthouse comparativo (Antes/Después), evidenciando la mejora del 30% en TTI (Time to Interactive).

## 7. Feedback del Product Owner

- ✅ Aprobado: "¡El sistema 'Para Ti' funciona! Es el diferenciador que buscábamos. Increíble lograrlo en un sprint."

- ✅ Aprobado: "El Modo Oscuro quedó espectacular. Gracias por incluirlo."

- ✅ Aprobado: "La aplicación se siente mucho más rápida y fluida después de la optimización."

- 💡 Sugerencia: Agregar un botón de "No me interesa" en las recomendaciones para afinar la IA.

- 💡 Sugerencia: Permitir compartir la lista de recomendaciones.

- ⚠️ Observación: El algoritmo de IA es una "caja negra". Necesitamos exponer (quizás en Perfil) por qué se le recomienda un evento al usuario.

## 8. Retrospectiva del Sprint

### ¿Qué funcionó bien?

- Algoritmo IA (JS): Implementar la lógica de scoring en JS (cliente) fue un acierto para la velocidad del MVP, evitando configurar un backend de IA complejo.

- Optimización: El time-boxing de 2 días para refactor y optimización fue muy efectivo y dio resultados medibles (Lighthouse).

- Modo Oscuro (Tailwind): La implementación fue sorprendentemente rápida gracias a la configuración de Tailwind (darkMode: 'class').

### ¿Qué podemos mejorar?

- Pruebas de IA: Probar el algoritmo de recomendaciones fue difícil. Necesitamos datasets de prueba y snapshots para validar los scores.

- Estimación de Tracking: La implementación de trackingService.js fue más compleja de lo estimado, ya que requería modificar múltiples componentes.

- UX Modo Oscuro: Algunos colores en modo oscuro necesitan más contraste (accesibilidad).

### Deuda Técnica Identificada (Post-MVP)

- IA en Backend: El algoritmo de scoring debe moverse a Supabase Edge Functions (Deno) para mejorar el rendimiento y no exponer la lógica de negocio.

- A/B Testing: Implementar un sistema de A/B testing para probar diferentes algoritmos de recomendación.

- Refactor recommendationService.js: El servicio creció mucho (348 líneas) y debe dividirse por estrategias de scoring.