# EventRadar - Documento de Sprint 3 Review

## "Administración y Creación de Eventos"

## 1. Resumen del Sprint

Con la visualización de eventos operativa (Sprint 2), el Sprint 3 se enfocó en el backend de la operación: permitir la creación y gestión de eventos. El equipo ha implementado un robusto sistema de roles, un formulario de creación complejo con validaciones y la integración con Supabase Storage para imágenes. Este sprint solidifica el ciclo de vida completo de un evento dentro de la plataforma.

## 2. Objetivos del Sprint

- Implementar sistema de roles: Diferenciar entre Administradores y Usuarios estándar.

- Desarrollar panel de administración: Proveer herramientas para la gestión de contenido.

- Crear formulario de eventos: Permitir la creación de nuevos eventos con validaciones estrictas.

- Implementar carga de imágenes: Integrar Supabase Storage para los assets de los eventos.

## 3. Backlog Completado

### 1. US-010: Sistema de Roles (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como administrador, necesito un rol especial con permisos elevados.

- Implementación:

  - Campo role ('admin', 'user') en la metadata de auth.users en Supabase.

  - Hook personalizado useUserRole() para verificar permisos en el frontend.

  - Políticas de Row Level Security (RLS) en Supabase diferenciadas por rol.

### 2. US-011: Formulario de Creación de Eventos (13 Puntos) ✅

- Descripción: Como administrador, quiero crear nuevos eventos desde la app.

- Implementación:

  - Formulario de +15 campos (src/components/AdminEventForm.jsx) gestionado con React Hook Form.

  - Validación de schema en tiempo real usando Zod (src/domain/schemas/eventSchemas.js).

  - Componentes personalizados (Date picker, selector de categoría).

  - Preview del evento antes de publicar.

### 3. US-012: Carga de Imágenes (8 Puntos) ✅

- Descripción: Como administrador, quiero subir imágenes de eventos.

- Implementación:

  - Integración con Supabase Storage (Bucket: event-images).

  - Componente Drag & Drop (React Dropzone) con preview.

  - Compresión automática de imágenes en el cliente (usando browser-image-compression) antes de subir (max 1MB).

  - Progress bar durante la carga.

### 4. US-013: Edición de Eventos (8 Puntos) ✅

- Descripción: Como administrador, quiero editar eventos existentes.

- Implementación:

  - Modal (src/components/EditEventModal.jsx) con formulario (React Hook Form) pre-llenado.

  - Validación de permisos (solo admin o creador del evento pueden editar).

  - Creación de tabla event_audit_log para historial de cambios (Trigger en Supabase).

  - Actualización optimista en la UI.

### 5. US-014: Eliminación de Eventos (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como administrador, quiero eliminar eventos.

- Implementación:

  - Implementación de Soft Delete (campo deleted_at) en lugar de borrado físico.

  - Confirmación doble (modal) antes de eliminar.

  - Log de auditoría y eliminación en cascada de favoritos (vía Trigger).

## 4 Arquitectura y Seguridad

Este sprint tuvo un fuerte enfoque en la seguridad y la integridad de los datos.

### Diagrama de Flujo: Creación de Evento

### Matriz de Permisos (RLS en Supabase)

### Métricas de Seguridad

- ✅ RLS Implementado: 100% de las tablas críticas.

- ✅ Sanitización de Inputs: Manejada por Supabase (prevención SQLi) y Zod (prevención XSS).

- ✅ Validación de Carga: Restricciones de formato (JPG, PNG) y tamaño (1MB) en Storage.

- ✅ Rate Limiting: Implementado a nivel de API (máx. 10 eventos/día por admin).

## 5. Demostración

### Funcionalidades Demostradas

- Flujo Admin: Login como 'admin', acceso a la nueva pestaña "Crear Evento".

- Formulario: Creación de un evento completo, mostrando validaciones de Zod (ej. fecha inválida, precio negativo).

- Carga de Imagen: Drag & drop de una imagen (5MB), compresión a <1MB y subida exitosa.

- Edición y Auditoría: Edición de un evento existente y visualización del cambio en la tabla event_audit_log.

- Eliminación (Soft Delete): Eliminación de un evento (mostrando confirmación) y verificación de que deleted_at fue actualizado en la DB.

- Seguridad: Intento de acceso a la página de creación como 'user' (bloqueado y redirigido).

## 6. Feedback del Product Owner

- ✅ Aprobado: "El formulario es extremadamente completo e intuitivo, React Hook Form y Zod funcionan perfecto."

- ✅ Aprobado: "El sistema de permisos es robusto. Me da confianza para el lanzamiento."

- ✅ Aprobado: "La carga de imágenes con compresión es rápida y confiable."

- 💡 Sugerencia: Agregar "Templates de Eventos" para agilizar la creación de eventos recurrentes.

- 💡 Sugerencia: Implementar una función de "Duplicar Evento".

- ⚠️ Observación: Se debe agregar una validación para no permitir crear eventos con fechas de inicio en el pasado.

## 7. Retrospectiva

### ¿Qué funcionó bien?

- Zod + React Hook Form: Esta combinación salvó días de desarrollo, simplificando masivamente las validaciones complejas.

- Pair Programming: El formulario (AdminEventForm) fue desarrollado en pareja, lo cual fue clave para manejar su complejidad.

- Pruebas de Autorización: Las pruebas E2E (Cypress) simulando ser 'user' detectaron 2 bugs críticos de seguridad antes de la demo.

### ¿Qué podemos mejorar?

- Compresión de Imágenes: La librería browser-image-compression tomó más tiempo de configuración del estimado para balancear calidad/tamaño.

- UX de Errores: Necesitamos mejorar el feedback al usuario cuando falla una validación de Zod (ej. scroll automático al primer error).

- Documentación RLS: Las políticas RLS son complejas. Necesitamos documentarlas mejor en nuestro Wiki interno.

### Deuda Técnica Identificada

- Refactorizar AdminEventForm: El componente tiene 550 líneas. Debe ser dividido en sub-componentes (ej. ImageUploader, LocationPicker).

- Separar Lógica: Mover los schemas de Zod a un directorio domain (realizado) y asegurar que toda la lógica de negocio esté en services.

- Mejorar Feedback: Implementar feedback visual más claro (ej. "Toast") en éxito/error de creación o carga de imagen.

### Conclusión

El Sprint 3 completó exitosamente el módulo de administración. La app ahora tiene un ciclo de vida de contenido completo y seguro, lista para que los usuarios comiencen a interactuar con los eventos en el próximo sprint.