# EventRadar - Documento de Sprint 4 Review

## "Notificaciones y Perfil de Usuario"

## 1. Resumen del Sprint

Con las funcionalidades core de visualización (Sprint 2) y administración (Sprint 3) completadas, el Sprint 4 se enfocó en el engagement y la personalización del usuario. El equipo ha implementado exitosamente notificaciones push y locales a través de Capacitor y Firebase, junto con un perfil de usuario completo y un sistema de preferencias. Estas características aumentan la retención y la conexión del usuario con la plataforma.

## 2. Objetivos del Sprint

- Implementar notificaciones push: Alertar a los usuarios sobre eventos relevantes.

- Desarrollar página de perfil: Permitir la personalización del usuario (avatar, bio).

- Crear sistema de preferencias: Dar control al usuario sobre las notificaciones y contenido.

- Implementar historial de actividad: Mostrar estadísticas y eventos guardados.

## 3. Backlog Completado (User Stories)

### 1. US-015: Notificaciones Push (13 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero recibir notificaciones de eventos cercanos.

- Implementación:

  - Integración de @capacitor/push-notifications y @capacitor/local-notifications.

  - Configuración de Firebase Cloud Messaging (FCM) (google-services.json).

  - Registro de device token en Supabase (tabla notifications).

  - Notificaciones implementadas:

    - Notificación 1 día antes de un evento favorito (Local).

    - Notificación cuando se crea un evento en una categoría favorita (Push).

### 2. US-016: Perfil de Usuario (8 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero personalizar mi perfil.

- Implementación:

  - Página de perfil (src/pages/ProfilePage.jsx) con campos editables (nombre, bio, región).

  - Carga de foto de perfil (avatar) a Supabase Storage (Bucket: avatars) con compresión.

  - Selector de categorías favoritas (usado para notificaciones).

  - Guardado automático con debounce.

### 3. US-017: Preferencias de Notificaciones (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero configurar mis preferencias de notificaciones.

- Implementación:

  - Panel de configuración con toggles (React) para cada tipo de notificación.

  - Radio de distancia configurable (5km, 10km, 50km) para "eventos cercanos".

  - Modo "No Molestar" (horario).

  - Sincronización con tabla user_preferences (JSONB) en Supabase.

### 4. US-018: Historial de Favoritos (5 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero ver mi historial de eventos favoritos.

- Implementación:

  - Timeline en src/pages/Favorites.jsx filtrable (Próximos, Pasados).

  - Estadísticas básicas (Total favoritos, categoría más seguida) usando Recharts.

  - Exportación de lista de favoritos a CSV (react-csv).

### 5. US-019: Logout y Eliminar Cuenta (3 Puntos) ✅

- Descripción: Como usuario, quiero cerrar sesión y eliminar mi cuenta.

- Implementación:

  - Botón de cerrar sesión (limpia localStorage y estado de Supabase).

  - Opción de eliminar cuenta (Soft delete en auth.users) con confirmación doble (contraseña).

  - Exportación de datos del usuario (GDPR) antes de eliminar.

## 4. Arquitectura y Flujo de Notificaciones

### Diagrama de Flujo: Notificación Push (Evento Nuevo)

### Configuración Android (Capacitor)

Se realizaron modificaciones críticas en AndroidManifest.xml para soportar notificaciones:

- POST_NOTIFICATIONS: Permiso requerido para Android 13+.

- VIBRATE: Permiso para vibración.

- Se agregaron íconos de notificación en todas las densidades (mdpi, hdpi, etc.).

## 5. Demostración

### Funcionalidades Demostradas

- Flujo de Permisos: Se mostró el diálogo nativo de Android solicitando permiso para notificaciones.

- Notificación (Local): Se agregó un evento (para mañana) a favoritos. Se avanzó el reloj del dispositivo y se mostró la notificación local programada.

- Perfil: Se editó el nombre de usuario y se subió un nuevo avatar (mostrando compresión y carga).

- Preferencias: Se desactivaron las notificaciones de "Nuevos eventos" y se guardó la preferencia.

- Estadísticas: Se mostró la página de favoritos con un gráfico (Recharts) de categorías.

- Logout: Cierre de sesión y verificación de que el usuario es redirigido a Login.

## 6. Feedback del Product Owner

- ✅ Aprobado: "Las notificaciones llegan de manera confiable y rápida. La integración con Firebase es sólida."

- ✅ Aprobado: "El perfil es muy completo y fácil de editar. La carga de avatar funciona perfecto."

- ✅ Aprobado: "Las estadísticas en favoritos dan mucho valor al usuario."

- 💡 Sugerencia: Explorar notificaciones "sociales" (ej. "Tu amigo X marcó como favorito este evento").

- 💡 Sugerencia: Permitir al usuario cambiar su email desde la página de perfil (requiere confirmación).

- ⚠️ Observación: Se detectó un bug donde las notificaciones a veces llegan duplicadas (identificado, aplazado a Sprint 5).

## 7. Retrospectiva

### ¿Qué funcionó bien?

- Capacitor: Las librerías @capacitor/push-notifications y local-notifications simplificaron enormemente la integración con código nativo.

- Pruebas Multi-Versión: Probar en emuladores de Android 11, 12 y 13 fue clave para detectar el bug del permiso POST_NOTIFICATIONS (Android 13+).

- UX de Preferencias: El panel de configuración quedó muy intuitivo y da control real al usuario.

### ¿Qué podemos mejorar?

- Configuración de Firebase: La configuración inicial (crear proyecto, google-services.json, permisos en FCM) tomó más tiempo del estimado (1 día extra).

- Manejo de Permisos: Necesitamos una mejor UX para cuando el usuario deniega permanentemente los permisos (guiarlo a la configuración de Android).

- Documentación de Flujo: El flujo de notificación (Supabase Trigger -> Edge Function -> FCM -> App) es complejo y debe documentarse visualmente.

### Deuda Técnica Identificada

- Retry Logic: Implementar una lógica de reintento para notificaciones push fallidas (en la Edge Function).

- Background Workers: La lógica de notificaciones locales debería moverse a un worker en segundo plano para mayor robustez.

- Optimizar Estadísticas: La query para generar las estadísticas de favoritos es lenta (+500 favoritos). Usar la vista materializada user_activity_stats.

- Paginación: Implementar paginación en el historial de favoritos.

### Conclusión

El Sprint 4 agregó funcionalidades clave de engagement. Los usuarios ahora están más conectados con la app mediante notificaciones y pueden personalizar su experiencia, preparando el terreno para el sistema de IA del sprint final.