SPRINT REVIEW 3

Información General
Proyecto: EventRadar
Sprint N°: 3
Fecha: 31/10/2025
Scrum Máster: Iván Díaz
Product Owner: Diego Valenzuela
Equipo de Desarrollo: Iván Díaz, Alejandro Troncoso

Objetivos del Sprint

Implementar notificaciones push web y móvil.

Agregar validación geográfica con API Nominatim.

Crear centro de notificaciones in-app.

| # ID | # Historia de Usuario | # Estado | # Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| # HU-0007 | # Push notifications web/mobile | # Completado | # — |
| # HU-0008 | # Validación de direcciones (geocoding) | # Completado | # — |
| # HU-0009 | # Centro de notificaciones in-app | # Completado | # — |

Historias de Usuario Completada

Historias de Usuario No Completadas
—

# Métricas del Sprint
Historias planificadas: 3
Historias completadas: 3
Burndown chart: 100% completado

Feedback del Product Owner
Positivo: Excelente integración de notificaciones en tiempo real.
A mejorar: Ajustar tamaño de los mensajes en notificaciones móviles.

Próximos Pasos
● Sprint 4: Agregar filtros avanzados y optimización de búsqueda.