# SPRINT REVIEW 5

# Información General
Proyecto: EventRadar
Sprint N°: 5
Fecha: 28/11/2025
Scrum Master: Iván Díaz
Product Owner: Diego Valenzuela
Equipo de Desarrollo: Diego Valenzuela, Alejandro Troncoso

# Objetivos del Sprint

# Integrar APIs de navegación (Waze, Google Maps, Uber).

# Agregar modal de navegación en interfaz.

# Implementar deep linking para apps móviles.

# Historias de Usuario Completadas

| # ID | # Historia de Usuario | # Estado | # Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| # HU-0013 | # Integración APIs navegación | # Completado | # — |
| # HU-0014 | # Modal de navegación multi-app | # Completado | # — |
| # HU-0015 | # Deep linking para móvil | # Completado | # — |

# Historias de Usuario No Completadas
—

# Métricas del Sprint
Historias planificadas: 3
Historias completadas: 3
Burndown chart: 100% completado

Feedback del Product Owner
Positivo: Función de navegación fluida y práctica.
A mejorar: Añadir vista previa del recorrido antes de abrir app externa.

Próximos Pasos
● Sprint 6: Desarrollar panel administrativo con roles y métricas.