# SPRINT REVIEW 6

# Información General
Proyecto: EventRadar
Sprint N°: 6
Fecha: 12/12/2025
Scrum Master: Iván Díaz
Product Owner: Diego Valenzuela
Equipo de Desarrollo: Iván Díaz, Alejandro Troncoso

# Objetivos del Sprint

# Crear panel de administración completo.

# Implementar sistema RBAC (roles y permisos).

# Integrar dashboard de métricas y promociones.

# Historias de Usuario Completadas

| # ID | # Historia de Usuario | # Estado | # Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| # HU-0016 | # Sistema RBAC (roles y permisos) | # Completado | # — |
| # HU-0017 | # Servicio de analíticas completo | # Completado | # — |
| # HU-0018 | # Dashboard de métricas premium | # Completado | # — |
| # HU-0019 | # Sistema de promociones eventos | # Completado | # — |

# Historias de Usuario No Completadas
—

# Métricas del Sprint
Historias planificadas: 4
Historias completadas: 4
Burndown chart: 100% completado

Feedback del Product Owner
Positivo: Excelente trabajo con el sistema de roles y métricas.
A mejorar: Añadir exportación de métricas a CSV.

Próximos Pasos
● Sprint 7: Integrar IA/ML y finalizar el proyecto.