# SPRINT REVIEW 1

# Información General
Proyecto: EventRadar
Sprint N°: 1
Fecha: 03/10/2025
Scrum Máster: Iván Díaz
Product Owner: Diego Ramírez
Equipo de Desarrollo: Iván Díaz, Alejandro Troncoso

# Objetivos del Sprint

# Desarrollar el sistema de autenticación con Supabase JWT.

# Implementar las pantallas de inicio de sesión y registro.

# Crear el mapa interactivo con geolocalización en tiempo real.

# Historias de Usuario Completadas

| # ID | # Historia de Usuario | # Estado | # Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| # HU-0001 | # Sistema Auth con Supabase JWT | # Completado | # — |
| # HU-0002 | # Pantallas Login y Registro | # Completado | # — |
| # HU-0003 | # Mapa interactivo con Leaflet | # Completado | # — |

# Historias de Usuario No Completadas
—

# Métricas del Sprint
Historias planificadas: 3
Historias completadas: 3
Burndown chart: 100% completado

Feedback del Product Owner
Positivo: Se estableció correctamente la base técnica del sistema.
A mejorar: Optimizar tiempos de carga del mapa en móviles.

Próximos Pasos
● Sprint 2: Implementar CRUD de eventos y sistema de favoritos.