# SPRINT REVIEW 2

# Información General
Proyecto: EventRadar
Sprint N°: 2
Fecha: 17/10/2025
Scrum Máster: Iván Díaz
Product Owner: Diego Ramírez
Equipo de Desarrollo: Iván Díaz, Alejandro Troncoso

# Objetivos del Sprint

# Desarrollar la API CRUD de eventos.

# Implementar UI para creación y visualización de eventos.

# Agregar sistema de favoritos con sincronización en base de datos.

# Historias de Usuario Completadas

| # ID | # Historia de Usuario | # Estado | # Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| # HU-0004 | # Backend CRUD eventos | # Completado | # — |
| # HU-0005 | # UI creación y listado de eventos | # Completado | # — |
| # HU-0006 | # Sistema de favoritos con BD | # Completado | # — |

# Historias de Usuario No Completadas
—

# Métricas del Sprint
Historias planificadas: 3
Historias completadas: 3
Burndown chart: 100% completado

Feedback del Product Owner
Positivo: El flujo de eventos es intuitivo y rápido.
A mejorar: Ajustar formato de fechas en la interfaz.

Próximos Pasos
● Sprint 3: Implementar notificaciones automáticas y geocodificación.