# SPRINT REVIEW 7

# Información General
Proyecto: EventRadar
Sprint N°: 7
Fecha: 19/12/2025
Scrum Master: Iván Díaz
Product Owner: Diego Ramírez
Equipo de Desarrollo: Iván Díaz, Alejandro Troncoso, Diego Ramírez

# Objetivos del Sprint

# Integrar Machine Learning y Chatbot IA (Gemini).

# Implementar servicios inteligentes y retargeting.

# Finalizar pruebas QA y documentación.

# Historias de Usuario Completadas

| # ID | # Historia de Usuario | # Estado | # Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| # HU-0020 | # Sistema de recomendaciones ML | # Completado | # — |
| # HU-0021 | # Chatbot con IA (Gemini) | # Completado | # — |
| # HU-0022 | # Servicios IA adicionales | # Completado | # — |
| # HU-0023 | # Testing QA y documentación final | # Completado | # — |

# Historias de Usuario No Completadas
—

# Métricas del Sprint
Historias planificadas: 4
Historias completadas: 4
Burndown chart: 100% completado

# Feedback del Product Owner
Positivo: El sistema de IA funciona de forma fluida y sin errores.
A mejorar: Documentar métricas del modelo ML para versiones futuras.

# Próximos Pasos
● Cierre del proyecto y presentación final al comité.